Exposé zur Bachelorarbeit

Faust für digitale Signalverarbeitung:

Performanzvergleich mit C++ am Beispiel einer Spectral-Subtraction-basierten Rauschunterdrückung

Bachelorarbeit im Studiengang Informatik

(Fachhochschule / HAW)

Verfasser: [Name]

Matrikelnummer: [Nr.]

Erstbetreuer: [Prof. Dr. ...]

Zweitbetreuer: [Prof. Dr. ...]

Bearbeitungszeitraum: 4 Monate

Geplanter Umfang: ca. 30 Seiten

Abgabe Exposé: [Datum]

# 1. Motivation und Problemstellung

Die digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) ist ein zentrales Anwendungsfeld der Informatik mit hohen Anforderungen an Laufzeiteffizienz, deterministische Latenz und numerische Präzision. Klassischerweise werden DSP-Algorithmen in C oder C++ implementiert, da diese Sprachen direkten Zugriff auf Hardware-Ressourcen ermöglichen und etablierte Compiler-Toolchains (GCC, Clang) hochgradig optimierten Maschinencode erzeugen. Die manuelle Implementierung von DSP-Algorithmen in C++ ist jedoch zeitintensiv, fehleranfällig und erschwert die Portierung auf unterschiedliche Zielplattformen (Desktop, Embedded, Web, Plug-in-Hosts).

Die domänenspezifische Sprache Faust (Functional AUdio STream), entwickelt am GRAME-CNCM in Lyon, verspricht einen Lösungsansatz für dieses Spannungsfeld: Faust ist eine rein funktionale, blockbasierte Programmiersprache, die speziell für Audio-DSP entworfen wurde. Der Faust-Compiler übersetzt die mathematisch knappe Beschreibung eines Signalflussdiagramms in mehrere Zielsprachen, darunter C++, Rust, JavaScript/WebAssembly, LLVM-IR und Cmajor. Dadurch lassen sich aus einer einzigen Quellbeschreibung Plug-ins, Embedded-Anwendungen und Web-Applikationen generieren.

Für eine sinnvolle industrielle Anwendung muss der durch Faust generierte Code jedoch nicht nur funktional korrekt, sondern auch laufzeiteffizient sein. Ob handgeschriebener, manuell optimierter C++-Code grundsätzlich performanter ist als Faust-generierter Code, ist in der wissenschaftlichen Literatur bislang nur punktuell untersucht. Diese Lücke greift die vorliegende Arbeit auf.

Als anspruchsvolles Anwendungsbeispiel wird die Echtzeit-Rauschunterdrückung mittels Spectral Subtraction nach Boll (1979) gewählt. Dieser Algorithmus arbeitet im Frequenzbereich und stellt damit höhere Anforderungen an die Sprachimplementierung als rein zeitbereichsbasierte Filter, insbesondere durch die notwendige FFT-Verarbeitung, Fensterung und Overlap-Add-Rekonstruktion. Spectral Subtraction ist gleichzeitig ein didaktisch gut dokumentierter und in der Praxis weit verbreiteter Algorithmus, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erleichtert.

# 2. Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit ist die quantitative und qualitative Untersuchung der Eignung von Faust für die Implementierung von Echtzeit-DSP-Anwendungen im direkten Vergleich zu einer äquivalenten manuellen C++-Implementierung. Im Mittelpunkt steht die Beantwortung folgender Forschungsfrage:

Wie verhält sich der durch den Faust-Compiler erzeugte C++-Code in Bezug auf Laufzeitperformanz, Speicherverbrauch und numerische Genauigkeit im Vergleich zu einer manuell implementierten, äquivalenten C++-Lösung – sowohl für isolierte DSP-Bausteine als auch für eine vollständige Spectral-Subtraction-basierte Rauschunterdrückung?

Aus dieser übergeordneten Forschungsfrage leiten sich folgende Teilfragen ab:

- Wie groß ist der Performanz-Unterschied (CPU-Zeit pro Audio-Block) zwischen Faust-generiertem und handgeschriebenem C++ für elementare DSP-Bausteine (Gain, Biquad-Filter, FIR, FFT)?

- Wie skaliert dieser Unterschied bei einer vollständigen Pipeline (Framing, Fensterung, FFT, Spectral Subtraction, IFFT, Overlap-Add)?

- Beeinflussen Compiler-Optimierungsstufen (-O0 bis -O3, -ffast-math, Auto-Vektorisierung) beide Implementierungen in gleicher Weise?

- Welche Qualitätsunterschiede (PESQ, STOI, SNR-Verbesserung) bestehen zwischen beiden Implementierungen bei identischem Algorithmus?

- Wie verhält sich Faust auf einer Embedded-Plattform (Raspberry Pi 4, ARM Cortex-A72) im Vergleich zur Desktop-Plattform (x86_64)?

Die Arbeit verfolgt einen evidenzbasierten Ansatz: Statt qualitative Aussagen zu treffen, werden alle Ergebnisse durch reproduzierbare Messungen mit dokumentierter Methodik belegt.

# 3. Stand der Technik und thematische Einordnung

## 3.1 Faust und domänenspezifische DSP-Sprachen

Faust wurde erstmals von Orlarey, Fober und Letz (2004) vorgestellt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Die Sprache basiert auf einem Blockdiagramm-Algebra-Kalkül und unterstützt fünf zentrale Komponist-Operatoren (sequenziell, parallel, split, merge, recursive). Verwandte Ansätze sind unter anderem SOUL (SOUnd Language) von ROLI/Cmajor, Kronos sowie ChucK. Während Faust auf hohe Ausdruckskraft im funktionalen Paradigma setzt, verfolgen SOUL und Cmajor einen eher imperativen Ansatz mit C-ähnlicher Syntax.

## 3.2 Spectral Subtraction

Der Algorithmus geht zurück auf Boll (1979) und stellt eine der ersten praktikablen Methoden zur Einkanal-Rauschunterdrückung dar. Grundlage ist die Annahme additiver Überlagerung von Sprach- und Rauschsignal im Zeitbereich, woraus im Frequenzbereich folgt:

|Ŝ(k)| = max( |X(k)| − α · |N̂(k)| , β · |X(k)| )

Dabei bezeichnet X(k) das Eingangsspektrum, N̂(k) eine Schätzung des Rauschspektrums (typischerweise gemittelt über Sprachpausen), α den Übersubtraktionsfaktor und β den spektralen Boden (Spectral Floor). Die rekonstruierte Phase wird vom Eingangssignal übernommen, da das menschliche Gehör auf Phasenstörungen weniger empfindlich reagiert als auf spektrale Verzerrungen.

Bekannte Probleme des klassischen Algorithmus sind musikalisches Rauschen (Musical Noise) durch isolierte spektrale Spitzen sowie die schlechte Performanz bei nicht-stationärem Rauschen. Erweiterungen wie der Algorithmus von Berouti et al. (1979), Wiener-Filter-Varianten oder MMSE-LSA (Ephraim & Malah, 1984) adressieren diese Probleme, sind aber für eine Bachelorarbeit mit Fokus auf Sprach-Performanz-Vergleich nicht zwingend nötig.

## 3.3 Bestehende Vergleichsstudien

Erste Vergleiche zwischen Faust und manuell optimiertem C++-Code finden sich unter anderem in den Arbeiten von Letz et al. zur Faust-Compiler-Architektur sowie in einzelnen Konferenzbeiträgen des Linux Audio Conference (LAC). Diese fokussieren überwiegend auf einfache Filterkernel und Embedded-Plattformen. Eine systematische Untersuchung blockbasierter, FFT-intensiver Algorithmen wie Spectral Subtraction fehlt nach aktuellem Kenntnisstand, was die wissenschaftliche Relevanz der vorliegenden Arbeit unterstreicht.

# 4. Methodisches Vorgehen

## 4.1 Forschungsdesign

Die Arbeit folgt einem zweistufigen experimentellen Ansatz:

- Stufe 1 – Mikro-Benchmarks: Vergleich elementarer DSP-Bausteine (Gain-Stage, Biquad-Filter, FIR mit verschiedenen Längen, einzelne FFT) jeweils als Faust-Implementierung und als handgeschriebener C++-Code.

- Stufe 2 – Makro-Benchmark: Vollständige Spectral-Subtraction-Pipeline (Framing, Hann-Fensterung, FFT, Magnitude-Berechnung, Noise-Estimate, Subtraktion, IFFT, Overlap-Add) in beiden Implementierungen.

## 4.2 Implementierung

Beide Implementierungen werden hinter einer identischen C++-Schnittstelle gekapselt, die der vom Faust-Compiler generierten Klassen-API folgt (compute-Methode mit Parametern für Block-Größe, Eingangs- und Ausgangs-Pointer). Dies stellt sicher, dass im Benchmark ausschließlich die DSP-Kernel gemessen werden – nicht die I/O-Schicht.

Die handgeschriebene C++-Referenz wird so implementiert, dass sie demselben algorithmischen Pfad folgt wie die Faust-Variante, jedoch idiomatische C++17-Konstrukte verwendet (std::vector, std::array, structured bindings, constexpr-Konstanten). Bewusst wird auf SIMD-Intrinsics verzichtet, um einen fairen Vergleich zu erhalten; die Auto-Vektorisierung des Compilers bleibt jedoch aktiv.

## 4.3 Messmethodik

Die Performanz wird anhand folgender Metriken erhoben:

- CPU-Zeit pro Audio-Block (Block-Größen 64, 128, 256, 512, 1024 Samples) gemessen über mindestens 1.000 Iterationen, Reporting als Median, Mittelwert, 95%-Perzentil und Interquartilsabstand.

- Durchsatz (verarbeitete Samples pro Sekunde) als abgeleitete Größe.

- Speicherverbrauch (Resident Set Size, Heap-Allokationen via valgrind / massif).

- Binärgröße (Größe der ELF-Datei mit und ohne Symbol-Stripping).

- Numerische Genauigkeit (maximaler und mittlerer Absolutfehler gegenüber einer Referenzimplementierung in Python/NumPy mit Double Precision).

Für die Audioqualität werden anerkannte objektive Sprachqualitätsmaße verwendet:

- PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality, ITU-T P.862) – wahrgenommene Sprachqualität.

- STOI (Short-Time Objective Intelligibility) – Sprachverständlichkeit.

- Segmentale SNR-Verbesserung vor und nach der Rauschunterdrückung.

## 4.4 Testdaten

Als saubere Sprachsignale dient ein Subset des LibreSpeech- oder VCTK-Korpus (mindestens 10 Sprecher, gemischte Geschlechter, je 30 Sekunden Material). Als Störgeräusche werden Aufnahmen aus dem NOISEX-92- bzw. DEMAND-Datensatz verwendet (z. B. Babble, Auto, Café, weißes Rauschen). Mischungen werden bei kontrollierten SNRs von −5, 0, 5, 10 und 15 dB erzeugt. Alle Testdaten werden vor Beginn der Messungen einmalig generiert und im Repository abgelegt, um Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

## 4.5 Testplattformen

Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen, werden zwei Plattformen evaluiert:

- Desktop (x86_64): aktueller Intel- oder AMD-Prozessor unter Linux (Ubuntu LTS), Clang 17+ und GCC 13+ als Compiler.

- Embedded (ARM64): Raspberry Pi 4 (Cortex-A72) als typische Embedded-Audio-Plattform.

Auf beiden Plattformen werden identische Compiler-Flags verwendet (-O3 -march=native -ffast-math). Messungen erfolgen mit fixierter CPU-Affinität (taskset) und nach Möglichkeit mit deaktiviertem Frequency-Scaling, um Jitter durch Throttling zu vermeiden.

## 4.6 Werkzeuge

Für die Implementierung und Auswertung kommen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Faust-Compiler (aktuelle Stable-Version ≥ 2.74), Google Benchmark für Mikro-Benchmarks, Python/NumPy/SciPy für Referenzimplementierung und Auswertung, librosa für Audio-Verarbeitung, pesq und pystoi als Python-Bindings für die Qualitätsmaße, sowie matplotlib/seaborn für die Visualisierung.

# 5. Geplante Gliederung der Arbeit

Die folgende Gliederung umfasst rund 30 Seiten Fließtext (ohne Anhang und Literaturverzeichnis):

| Kapitel | Inhalt | Seiten |
| --- | --- | --- |
| 1 | Einleitung – Motivation, Forschungsfrage, Aufbau der Arbeit | ≈ 3 |
| 2 | Grundlagen – Audio-DSP, FFT/STFT, Fensterfunktionen, Echtzeitanforderungen | ≈ 4 |
| 3 | Faust – Syntax, Semantik, Compiler-Architektur, Backends, Tooling | ≈ 4 |
| 4 | Spectral Subtraction – Theorie, Varianten, Parameterwahl, bekannte Probleme | ≈ 3 |
| 5 | Implementierung – Faust-Code, C++-Referenz, Schnittstellendesign, Build-System | ≈ 5 |
| 6 | Evaluation – Versuchsaufbau, Mikro- und Makro-Benchmarks, Qualitätsmessungen | ≈ 6 |
| 7 | Diskussion – Interpretation, Limitationen, Bedrohungen der Validität | ≈ 3 |
| 8 | Fazit und Ausblick – inkl. Multi-Mikrofon-Beamforming als Erweiterung | ≈ 2 |

Hinzu kommen Verzeichnisse (Titelseite, Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- und Literaturverzeichnis) sowie ein Anhang mit Quellcodes, vollständigen Messdaten und Reproduktionsanleitung.

# 6. Zeitplan

Bei einer Bearbeitungszeit von 4 Monaten (ca. 17 Wochen) ist folgender Arbeitsplan vorgesehen:

| Woche | Arbeitspaket | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Einarbeitung & Setup | Literaturrecherche, Faust-Toolchain installiert, erstes Hello-World-DSP kompiliert und gebenchmarkt |
| 3–4 | Benchmark-Infrastruktur | CMake-Projekt, einheitliche Schnittstelle, Google Benchmark integriert, CI-Pipeline läuft |
| 5–6 | Mikro-Benchmarks | Gain, Biquad, FIR, FFT als Faust und C++; erste Ergebnisse auf Desktop |
| 7–9 | Spectral-Subtraction-Implementierung | Vollständige Pipeline in Faust und C++, Verifizierung gegen Python-Referenz |
| 10–11 | Makro-Benchmarks & Qualitätsmessung | PESQ/STOI-Auswertung, SNR-Vergleich, Ergebnisse auf Desktop & Raspberry Pi |
| 12–13 | Schreiben Kap. 1–4 | Einleitung, Grundlagen, Faust, Spectral Subtraction |
| 14–15 | Schreiben Kap. 5–8 | Implementierung, Evaluation, Diskussion, Fazit |
| 16 | Überarbeitung | Korrekturlesen, Formatierung, Abbildungen finalisieren, Reproduktionsanleitung |
| 17 | Puffer & Abgabe | Pufferwoche für unvorhergesehene Probleme, finales Korrektorat, Druck und Abgabe |

Meilensteine: (M1, Ende Woche 4) Benchmark-Framework lauffähig; (M2, Ende Woche 9) Spectral Subtraction in Faust und C++ funktional verifiziert; (M3, Ende Woche 11) alle Messungen abgeschlossen; (M4, Ende Woche 16) Rohfassung fertig.

# 7. Risiken und Risikomanagement

Für eine realistische Projektplanung werden folgende Risiken identifiziert und mit Gegenmaßnahmen versehen:

| Risiko | Wahrscheinlichkeit / Impact | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| FFT-Unterstützung in Faust verhält sich unerwartet (Standard-Bibliothek oder externe FFT-Anbindung) | mittel / hoch | Fallback auf NLMS-basiertes Denoising; früher Proof-of-Concept in Woche 2 |
| Messunsicherheit durch OS-Scheduling und Frequency-Scaling | hoch / mittel | CPU-Pinning, isolierte Cores, viele Wiederholungen, robuste Statistik (Median, IQR) |
| Auto-Vektorisierung wirkt auf beide Implementierungen unterschiedlich | hoch / niedrig | Analyse mit -Rpass=loop-vectorize; explizite Reporting beider Varianten mit und ohne Vektorisierung |
| Zeitlicher Verzug bei der C++-Implementierung | mittel / mittel | Pufferwoche eingeplant; Multi-Mikrofon-Beamforming bewusst als Ausblick und nicht als Kernkapitel positioniert |
| Hardware-Probleme (Raspberry Pi) | niedrig / mittel | Ersatzgerät bereithalten; Embedded-Messungen können notfalls auf eine Plattform reduziert werden |

# 8. Erwartete Ergebnisse und wissenschaftlicher Beitrag

Der zentrale Beitrag der Arbeit ist eine reproduzierbare, methodisch sauberen Vergleichsstudie zwischen Faust und manuell implementiertem C++ am Beispiel eines praxisrelevanten DSP-Algorithmus. Konkret werden folgende Ergebnisse erwartet:

- Eine quantitative Aussage über die Performanz-Differenz zwischen beiden Implementierungen, getrennt nach Mikro- und Makro-Benchmarks und nach Plattform.

- Eine qualitative Einschätzung der Entwicklerfreundlichkeit, Codelänge und Wartbarkeit beider Ansätze (gemessen u. a. an SLOC und zyklomatischer Komplexität).

- Eine offene, dokumentierte Code- und Datenbasis, die zukünftigen Arbeiten als Referenz dienen kann.

- Eine Diskussion typischer Stolpersteine bei der Faust-Programmierung blockbasierter, FFT-intensiver Algorithmen.

Die Hypothese der Arbeit lautet, dass Faust-generierter Code in der Größenordnung von ±15 % der handgeschriebenen Referenz liegt, mit potenziellen Vorteilen für Faust bei skalaren Filterstrukturen und potenziellen Nachteilen bei block-basierten FFT-Pipelines. Diese Hypothese wird durch die Messungen bestätigt oder widerlegt.

## 8.1 Ausblick: Erweiterung auf Multi-Mikrofon-Setups

Da die zu verwendende Hardware ein Drei-Mikrofon-Array umfasst, wird im abschließenden Ausblickskapitel eine konzeptionelle Erweiterung der Arbeit auf Multi-Mikrofon-Verfahren skizziert. Konkret wird diskutiert, wie ein Delay-and-Sum-Beamformer in Verbindung mit GCC-PHAT-basierter Sprecherlokalisierung die Eingangsqualität vor der Spectral-Subtraction-Stufe verbessern könnte. Eine vollständige Implementierung dieser Pipeline würde den Rahmen der Bachelorarbeit sprengen, bietet sich jedoch als Anschlussthema für eine Masterarbeit oder ein Forschungsprojekt an.

# 9. Vorläufige Literaturauswahl

Die folgende Auswahl bildet die Ausgangsbasis für die Literaturrecherche und wird im Lauf der Arbeit erweitert:

- Boll, S. F. (1979). Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Subtraction. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 27(2), 113–120.

- Berouti, M., Schwartz, R., & Makhoul, J. (1979). Enhancement of Speech Corrupted by Acoustic Noise. Proc. IEEE ICASSP.

- Ephraim, Y., & Malah, D. (1984). Speech Enhancement Using a Minimum-Mean Square Error Short-Time Spectral Amplitude Estimator. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 32(6), 1109–1121.

- Orlarey, Y., Fober, D., & Letz, S. (2004). Syntactical and Semantical Aspects of Faust. Soft Computing, 8(9), 623–632.

- Letz, S., Orlarey, Y., & Fober, D. (2018). Faust Domain Specific Audio DSP Language Compiled to WebAssembly. Proc. WAC.

- Smith, J. O. (2007). Introduction to Digital Filters with Audio Applications. W3K Publishing.

- Loizou, P. C. (2013). Speech Enhancement: Theory and Practice (2nd ed.). CRC Press.

- ITU-T Recommendation P.862 (2001). Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ).

- Taal, C. H., Hendriks, R. C., Heusdens, R., & Jensen, J. (2011). An Algorithm for Intelligibility Prediction of Time–Frequency Weighted Noisy Speech. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 19(7), 2125–2136.

- Brandstein, M., & Ward, D. (Hrsg.). (2001). Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications. Springer.

- GRAME-CNCM (2024). Faust Documentation. https://faustdoc.grame.fr/